АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Алексеевка

муниципального района Алексеевский

Самарской области

Россия, 446640 Самарская область, Алексеевский район    с. Алексеевка, ул. Советская,  48А

т. (84671) 2-14-66; факс 2-12-23,  E-mail: adm.poseleniealeks@mail.ru; сайт: spalekseevka.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «22»  декабря  2020 года № 107А

О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Алексеевка от 05.02.2020 года №14 «О подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Алексеевка  муниципального района Алексеевский Самарской области, постановляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации сельского поселения Алексеевка от 05.02.2020 года №14 «О подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области», а именно:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается)

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном Вестнике сельского поселения Алексеевка и разместить на официальном сайте Администрации поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава сельского поселения Алексеевка

муниципального района Алексеевский                                 А.А.Молодыко

# Приложение №1

к постановлению Администрации сельского  поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области

от «22» декабря 2020 года № 107А

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского  поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский  Самарской области

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области (далее также – проект изменений в правила) | Администрация сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области (далее – Администрация сельского поселения Алексеевка) | До 23.12.2020 |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в правила, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в Администрацию сельского поселения Алексеевка | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Алексеевка муниципального района Алексеевский (далее – Комиссия) | Не позднее 10 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в Комиссию |
| 3. | Рассмотрение разработанного проекта изменений в правила, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта правил в Администрацию сельского поселения Алексеевка | Комиссия | В срок не позднее 7 дней со дня получения проекта правил |
| 4. | Проверка проекта изменений в правила на соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о направлении проекта на публичные слушания или на доработку | Администрация сельского поселения Алексеевка | В срок не позднее 7 дней со дня получения проекта правил |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глава сельского поселения Алексеевка | Не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 6. | Опубликование изменений в правила, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Алексеевка | Глава сельского поселения Алексеевка | С учетом периодичности выпуска газеты |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в правила | Администрация сельского поселения Алексеевка | 65 дней |
| 10. | Доработка проекта изменений в правила с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта изменений в правила Главе сельского поселения Алексеевка | Комиссия | Не позднее 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в правила |